## Slide 1
校园鲜达
模块一中期检查汇报
生鲜电商系统的需求分析、测试设计与质量改进
小组：A 用户与地址 · B 商品与搜索 · C 购物车与订单
2026.09
Notes: 来源：仓库 README.md、docs/requirements/ 与课程实践作业要求。项目名称为校园鲜达。

## Slide 2
项目概况
项目范围与当前基线
02
校园鲜达保留往届天天生鲜的核心购买链路，并围绕校园场景整理需求、测试和质量改进。
6
演示分类
24
演示商品
78
自动化测试通过
3
重点缺陷证据
数据来源：load_demo_data 命令、当前仓库全量测试和成员 C 的缺陷修复记录。
Notes: 数据证据：apps/df_goods/management/commands/load_demo_data.py；docs/reports/2026-09-11-cart-order-defects.md；当前仓库 manage.py test 结果。

## Slide 3
团队协作
三人分工与提交链路
03
成员 A｜组长
用户、登录、注册、用户中心
收货地址
环境升级、集成、分支和最终复核
成员 B
商品、搜索
浏览历史
演示数据与测试度量
成员 C
购物车、订单
库存
集成执行与演示
当前 Git 记录
b3d6062 成员 B 商品/搜索测试
816eec0 成员 C 购物车/订单缺陷修复
463741d 组长 演示数据加载
复核点：每位成员用个人账号提交自己的用例、证据和代码。
Notes: Git 证据来自 git log：b3d6062（hilar1）、816eec0（huoxiangxuan）、463741d（kasumi-ppp）。

## Slide 4
测试设计
测试对象与需求覆盖
04
A 用户与地址
登录、注册、退出
用户中心、地址新增与校验
重点：会话、权限、必填字段
B 商品与搜索
分类首页、详情
关键词搜索、浏览历史
重点：空值、边界、逻辑删除商品
C 购物车与订单
加购、数量、结算、金额
地址快照、库存
重点：越权、库存回滚、订单号唯一
方法覆盖
等价类 14 条 | 边界值 11 条 | 场景法 11 条
框架共 36 条，满足数量目标；最终提交前由成员补齐人工步骤和执行结果。
Notes: 覆盖统计来自 docs/testing/module1-manual-test-case-matrix.xlsx 的覆盖矩阵。36 条为覆盖框架，不等同于已完成的人工执行记录。

## Slide 5
人工测试
人工用例记录表
05
36 条编号已按模块和负责人分配
A-USER-001…012
B-GOODS-001…012
C-CART/ORD-001…012
每条记录保留：前置条件、步骤、输入、预期、实际、状态、证据路径、缺陷编号。
当前文件是可审计的填写框架。按照作业书，成员必须亲自补写并执行这些字段后，才能作为最终人工用例提交。
文件：docs/testing/module1-manual-test-case-matrix.xlsx
Notes: 说明：为遵守课程对人工测试用例来源的要求，框架字段留给成员实际设计和执行，不在汇报中将空白记录宣称为已完成用例。

## Slide 6
自动化测试
自动化回归结果
06
全量回归：78 OK
缺陷专项：10 OK
当前基线
manage.py test
78 个测试全部通过
专项回归
购物车权限、订单权限、金额
10 个测试全部通过
执行记录：docs/testing/defect-regression-output.txt
Notes: 数据来源：当前仓库执行 manage.py test 的结果；专项回归命令覆盖 CartAccessControlTests、OrderAccessControlTests、OrderAmountTests，共 10 个测试。

## Slide 7
缺陷闭环
三项重点缺陷证据
07
D-01｜购物车越权修改
基线按条目编号取记录，未校验 user_id
影响：用户可修改他人购物车数量
修复：按 pk + 当前用户过滤
回归：test_edit_other_user_cart_is_rejected 通过
D-03｜订单越权结算
基线允许客户端提交他人 cart_id
影响：可结算他人商品并生成订单
修复：订单确认与下单均校验归属
回归：OrderAccessControlTests 通过
D-04｜订单总额可被篡改
基线直接信任表单 total
影响：浏览器改金额即可低价下单
修复：服务器 Decimal 重算并加配送费
回归：test_tampered_total_from_browser_is_ignored 通过
完整记录：docs/testing/module1-defect-evidence.md
Notes: 证据来源：docs/reports/2026-09-11-cart-order-defects.md、apps/df_cart/tests_member_c.py、apps/df_order/tests_member_c.py、git 提交 816eec0。

## Slide 8
缺陷分析
典型缺陷：购物车权限隔离
08
发现
用户 A 构造用户 B 的 cart_id，调用修改接口。基线代码只按 pk 查询，返回成功并改变 B 的数量。
原因
接口把浏览器传入的条目编号当成了授权依据，缺少当前会话用户过滤。
改进
查询条件统一使用 pk=cart_id, user_id=uid；未命中返回可理解的失败 JSON，并保留他人数据不变。
Notes: 典型缺陷对应 D-01。当前实现位于 apps/df_cart/views.py 第 78–83 行；回归测试位于 apps/df_cart/tests_member_c.py。

## Slide 9
质量改进
集成难点：旧代码与 Django 5.2
09
现象
合并成员代码后出现模板标签、URL 导入和 request.is_ajax 兼容问题，首页或测试无法正常运行。
处理
组长在集成提交中统一恢复 Django 5.2 写法，并用全量测试确认主流程。
结果
def3f18 后全量 78 个测试通过，演示数据通过 load_demo_data 幂等加载。
Notes: 证据来源：提交 def3f18、463741d；当前仓库 manage.py check 与 manage.py test 结果。

## Slide 10
演示准备
中期现场演示流程
10
1 启动项目并加载演示数据
2 注册或登录脱敏账号，进入用户中心并维护地址
3 首页按分类浏览商品，使用搜索和浏览历史
4 加入购物车，修改数量，提交订单并展示库存变化
5 运行自动化回归，展示 78 OK 和三项缺陷回归证据
现场准备：浏览器截图、终端测试结果、Excel 用例和缺陷证据文件。
Notes: 演示数据命令：.\.venv\Scripts\python.exe manage.py load_demo_data。流程与仓库 README、三人需求文档一致。

## Slide 11
结论
中期结论与提交前清单
11
已经具备
核心购买链路可运行
演示数据可重复加载
自动化回归基线稳定
至少三项缺陷有修复记录
提交前必须完成
三位成员亲自补齐并执行 ≥30 条人工用例
每条关联截图或录屏证据
核对 Git 作者、提交说明和分支
现场演示一次完整流程
目标状态：用例记录可追踪、缺陷证据可复现、代码和 PPT 对得上。
谢谢
Notes: 结论按当前仓库证据撰写；人工用例字段仍需三位成员完成真实设计和执行后，才能将状态改为已完成。